ДОГОВОРА №_10/03.2022

Замена ограждения территории МАДОУ «Детский сад № 5 «Сказка»

г. Реж                                                                                                                                                        «25 _марта2022 г.

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице заведующего Лищинской Любови Владимировны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Ногин Владимир Анатольевич именуемый в дальнейшем «Подрядчик» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о следующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Согласно решения единой комиссии № 32211176814  от «14»  марта 2022г.  Подрядчик обязуется выполнить Замена ограждения территории МАДОУ «Детский сад № 5 «Сказка»  (далее – объект, мероприятия, работы) в соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение №1), а также произвести все необходимые монтажные, пусконаладочные, иные неразрывно связанные с объектом работы и сдать объект пригодными к эксплуатации, а Заказчик берет на себя обязательства принять выполненные Подрядчиком работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего контракта.

1.2. Подрядчик подписанием настоящего контракта подтверждает, что полностью изучил Локальный сметный расчет (Приложение № 1), на основании чего будут выполняться работы по контракту, понимает требования Заказчика относительно предмета контракта, согласен и гарантирует, что цена контракта включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по контракту в полном объеме, создания результата, соответствующего требованиям заказчика.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

2.1. Цена контракта составляет 2 700 540 руб.  00 коп.   (Два миллиона семьсот тысяч пятьсот сорок рублей) рублей 00 копеек без НДС (далее - цена контракта). Цена контракта является твердой, не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, установленных контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Цена контракта может быть снижена по согласованию Сторон без изменений, предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий контракта.

2.3. . Цена может быть изменена в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом.

2.4. Источник финансирования: Бюджет Режевского городского округа.

3. МЕСТО И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ:

- Начало работ: с 18 апреля ;

- Окончание работ: 27 июня 2022 года (в течение 70 календарных  дней с даты заключения контракта)

3.2. Датой окончания работ считается дата подписания документа о приемке Заказчиком.

3.3. Место выполнения работ: Свердловская область, г. Реж, ул. Калинина, д. 12

4. РАСЧЕТЫ И ПЛАТЕЖИ

4.1. Оплата выполненных работ производится в течении 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа о приемке, при наличии полного перечня правильно оформленных и подписанных уполномоченными представителями Сторон документов, перечисленных в п. 4.2. контракта. Аванс не предусмотрен.

4.2. Для оплаты выполненных работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- Акт о приемке выполненных работ (по форме №КС-2)

- Справку о стоимости выполненных работ и затрат (по форме №КС-3);

- Счет (счет-фактуру).

4.3. В случае если по вине Подрядчика документы, подтверждающие надлежащее выполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту, не были предоставлены в сроки, предусмотренные разделом 7 контракта, или были предоставлены не полностью или не надлежащим образом оформлены, Заказчик вправе задержать оплату выполненных работ. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в срок, установленный п. 4.1, после предоставления Подрядчиком надлежаще оформленных документов.

4.4. Оплата по контракту осуществляется в рублях Российской Федерации путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика.

4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), начисленной в соответствии с разделом 9 настоящего контракта.

Для удержания пени Заказчик обязан направить Подрядчику требование об их  уплате.

4.6. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

4.7. Датой (днем) оплаты контракта Стороны считают дату (день) списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

4.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий контракта, не оформленные в установленном контрактом и (или) действующим законодательством порядке, оплате не подлежат.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1.  Права и обязанности Заказчика:

5.1.1. Заказчик обязан:

5.1.1.1. обеспечить финансирование в соответствии с разделами 2, 4 настоящего контракта;

5.1.1.2. в сроки, предусмотренные п.7.3., с участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от контракта, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику и назначить срок для устранения недостатков;

5.1.1.3. до начала выполнения необходимых по настоящему контракту работ, предоставить подрядчику перечень эксплуатационных органов, разрешение которых необходимо для исполнения подрядчиком п.6.2.

5.1.2. Заказчик имеет право:

5.1.2.1. осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика, который включает:

- проверку наличия у лица, осуществляющего работы, документов о качестве на применяемые им материалы, изделия и оборудование;

- контроль соблюдения лицом, осуществляющим работы, правил складирования и хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нарушений этих правил уполномоченный представитель Заказчика может запретить применение неправильно складированных и хранящихся материалов;

- контроль соответствия обязательств, предусмотренных п. 5.2.1 контракта, требованиям нормативной документации;

- контроль исполнения лицом, осуществляющим работы, предписаний контролирующих органов, органов местного самоуправления;

- оценку (совместно с лицом, осуществляющим работы) соответствия выполненных работ, конструкций требованиям нормативных документов;

- контроль соответствия объемов работ и сроков выполнения работ условиям контракта и утвержденному графику выполнения работ;

- 5.1.2.3. провести полную или частичную экспертизу выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.

5.1.2.4. в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного в п.8.1. использования, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

-  безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-  возмещения своих расходов на устранение недостатков.

5.1.2.5. беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ;

5.2. Права и обязанности Подрядчика.

5.2.1. Подрядчик обязуется:

5.2.1.1. выполнить собственными и/или привлеченными силами и средствами комплекс работ по сдать объекты Заказчику в пригодном для эксплуатации виде в соответствии с условиями настоящего контракта;

5.2.1.2. выполнить работы в полном соответствии с Локальным сметным расчетом (Приложение № 1);

5.2.1.3. применять технику, машины и механизмы в соответствии с технологией производства работ;

5.2.1.4. обеспечить приемочный контроль работ, выполняемых субподрядной организацией;

5.2.1.5. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по обращению с отходами производства и потребления, в том числе выступать собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте, а также осуществлять за свой счет все расчеты и платежи, связанные с негативным воздействием на окружающую среду, нести все риски, связанные с деятельностью по образованию отходов.

5.2.1.6. при выполнении работ обеспечить соблюдение требований нормативных документов;

5.2.1.7. обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с нормативно-технической документацией, условиями настоящего контракта и приложениями к нему;

5.2.1.8. обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки техники и другого имущества, необходимых для проведения работ, ограждения мест производства работ с момента начала работ до приемки объекта;

5.2.1.09. не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности работ;

5.2.1.10. при производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, инвентаря в соответствии с требованиями нормативных документов;

5.2.1.11. в случае наличия на Объекте бытовых и подсобных помещений (туалетов, столовых, душевых и др.) обеспечить их надлежащее состояние в соответствии с требованиями нормативных документов;

5.2.2. Подрядчик, обнаруживший в ходе выполнения работ не учтенные в Техническом задании работы и в связи с этим необходимость проведения дополнительных работ и увеличения сметной стоимости работ, обязан сообщить об этом Заказчику.

При неполучении от Заказчика ответа на свое сообщение в течение 10 рабочих дней Подрядчик обязан приостановить соответствующие работы. Заказчик не несет ответственности за такую приостановку, если докажет отсутствие необходимости в проведении дополнительных работ.

5.2.3. Подрядчик, не выполнивший обязанности, установленные п.5.2.2., лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков, если не докажет необходимость произведенных немедленных действий в интересах Заказчика.

5.2.4. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования объекта.

5.2.5. Подрядчик обеспечивает во время проведения работ на объекте необходимые мероприятия по охране труда, охране окружающей среды, зеленых насаждений, использованию земель, занятых во временное пользование, в соответствии с действующим законодательством.

5.2.6. Подрядчик обязан приступить к выполнению работ только после согласования с Заказчиком Графика выполнения работ;

5.2.7 Подрядчик обязан не допускать какие-либо отступления от Технического задания без письменного согласования с Заказчиком и заключения дополнительного соглашения к Муниципальному контракту;

5.2.8. Подрядчик не вправе продавать или передавать документацию на выполнение работ или отдельные ее части третьей стороне без письменного разрешения Заказчика;

5.2.9. Подрядчик не вправе при некачественном выполнении работ ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением.

5.2.10. Подрядчик обязан до сдачи объекта вывезти за пределы площадки принадлежащие ему машины, оборудование, материалы и другое имущество, а также очистить объект от ремонтного мусора.

5.2.11. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

б) иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

5.2.9. На весь период выполнения работ до сдачи объекта Подрядчик обязан нести ответственность за сохранность ремонтируемого объекта или его частей.

5.3. Подрядчик вправе:

5.3.1. вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков, причиненных просрочкой исполнения;

5.3.2. выполнить все работы по настоящему контракту собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в соответствии с Техническим заданием.

6. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

6.1. Подрядчик получает разрешение соответствующих эксплуатационных органов и осуществляет:

6.1.1. Производство работ в зоне воздушных линий, электропередачи и линий связи;

6.1.2. В установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период выполнения работ;

6.1.3. Пользование на период производства работ электроэнергией, водой от существующих сетей;

6.3. Для взаимодействия Подрядчика и Заказчика в ходе производства работ Заказчик назначает уполномоченных Заказчиком лиц (лица), которые от имени Заказчика имеют право:

6.3.2. отдавать письменные распоряжения и предписания о частичной или полной приостановке работ, с указанием причин, о запрещении применения технологий, материалов, конструкций, не обеспечивающих установленный техническими условиями уровень качества. Все издержки, вызванные приостановлением работ, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.

6.3.3. проверять у непосредственного исполнителя работ наличие документов о качестве (сертификатов в установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия, оборудование;

6.3.4. подписывать акты о приостановке работ по погодным и другим условиям;

6.3.5. давать письменные указания об исправлении выявленных недостатков;

6.3.6. принимать объемы выполненных работ и подписывать Акты о приемке выполненных работ (по форме № КС-2);

6.3.7. направлять письменные распоряжения Подрядчику о полной приостановке работ при отсутствии согласованного с Заказчиком Графика выполнения работ;

6.4. При обнаружении в процессе производства работ недостатков представитель Заказчика выносит соответствующее предписание Подрядчику об устранении выявленного недостатка в установленный представителем Заказчика срок.

7. ПРИЕМКА РАБОТ

7.1. Приемка выполненных работ, предусмотренных п. 1.1 контракта, производится в целом.

7.2. Подрядчик предъявляет Заказчику для приемки работ:

а) «Акт о приемке выполненных работ» по форме №КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 г. № 100.

б) «Справку о стоимости выполненных работ и затрат» по форме № КС-3, утвержденной постановлением Госкомстата от 11.11.1999 г. № 100.

Заказчик принимает выполненные объемы работ при наличии у Подрядчика паспортов и сертификатов (если это необходимо) на оборудование и материалы.

7.3. Срок приемки выполненных работ у Подрядчика в течение 5 дней с даты начала приемки. Заказчик в установленные сроки обязан принять выполненные объемы работ, либо дать мотивированный отказ в их приемке.

Подрядчик за три дня должен уведомить Заказчика (его представителя) о готовности Объекта к приемке и согласовать дату приемки.

Заказчик обязан подписать представленные для приемки документы в течение 5 дней с момента их предоставления, либо предоставить мотивированный отказ.

7.4. При обнаружении в ходе приемки критического дефекта, приемка работ Заказчиком производится после обязательного устранения дефекта.

7.5. В целях оценки качества выполненных работ Заказчик по своему усмотрению может проводить экспертизу за свой счет и своими силами.

7.6. По взаимному согласию стороны установили, что отсутствие подписи уполномоченного Заказчиком лица в акте по форме КС-2 и справке по форме КС-3, свидетельствует о недействительности этих документов, как составленных с нарушением принятых сторонами правил, документы не влекут правовых последствий, в том числе не влекут обязанности Заказчика по оплате работ. Другие документы, не указанные в настоящем пункте, либо документы, составленные с нарушением установленных сторонами правил, не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту. По соглашению сторон, указанное правило о юридической силе составленных в одностороннем порядке актов по форме КС-2 и по форме КС-3 (недействительности указанных документов), имеет силу соглашения сторон о признании сторонами обстоятельств в порядке статьи 70 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

7.7. Для проведения экспертизы результатов выполненных работ, предусмотренных контрактом, Заказчик вправе привлечь экспертов, экспертную организацию, либо провести экспертизу своими силами. Срок проведения экспертизы не должен превышать 20 календарных дней.

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

8.1. Подрядчик гарантирует качество выполнения работ в соответствии с Техническим заданием, действующими нормами и правилами, и возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

8.2. Гарантийный срок составляет 60 месяцев.

8.3. Заказчик вправе предъявлять требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы на объекте, в течение установленного гарантийного срока.

8.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего выявленные дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о выявленных дефектах направить своего представителя, при этом гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов.

При отказе Подрядчика от составления или подписания акта Заказчик составляет односторонний акт, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объеме.

Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ третьих лиц с последующим взысканием расходов с Подрядчика в установленном действующим законодательством порядке.

8.5. Подрядчик несет ответственность и за свой счет устраняет недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащим ремонтом, произведенном самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

8.6. Течение гарантийного срока продлевается  на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.

9.2. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в порядке, определяемом постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (дал – Правила определения размера штрафа).

9.3. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение сроков выполнения работ, установленных в соответствии с разделом 3 настоящего контракта. При нарушении сроков выполнения работ по контракту Подрядчик уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

9.4. Подрядчик несет ответственность в случае невыполнения предписания, выданного представителем Заказчика, в срок, установленный в соответствии с п. 6.4. настоящего контракта. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные обнаружившимися недостатками, и уплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, и составляет 10 % цены контракта, что составляет 207 951,17 рублей.

9.5. Подрядчик несет ответственность в случае неустранения недостатков, выявленных в пределах гарантийного срока, в срок, установленный представителем Заказчика. В этом случае Подрядчик возмещает Заказчику убытки, вызванные неустранением недостатков в установленный срок, и уплачивает пеню в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта.

9.6. Подрядчик несет ответственность за непредставление Графика выполнения работ в срок, установленный п. 6.1. настоящего контракта. В этом случае Подрядчик уплачивает штраф, размер которого устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, и составляет 10 % цены контракта, что составляет 207 951,17  рублей.

9.7. Подрядчик несет ответственность за сохранность предоставленных Заказчиком материалов, оборудования, или иного имущества, оказавшегося во владении Подрядчика в связи с исполнением контракта, в объеме стоимости этого материала, оборудования или имущества.

9.8. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа, и составляет 10 % цены контракта, что составляет 207 951,17 рублей.

9.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается - 1000 рублей.

9.10. Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

9.11. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных и принятых в установленном порядке работ, предусмотренных контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от ответственности перед Подрядчиком, если изменение (уменьшение, приостановка или прекращение) финансирования вызвано уменьшением поступления бюджетных средств, направленных на финансирование данного проекта, по независящим от Заказчика причинам.

9.12. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами определения размера штрафа и составляет 1000 рублей.

9.13. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению контракта, каждая из сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.

9.14. Ущерб, нанесенный третьим лицам в результате производства работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по вине Заказчика - соответственно Заказчиком.

- ФОРС – МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по контракту, если причиной тому явились обстоятельства непреодолимой силы: пожар, стихийные бедствия, военные действия.

10.2. Срок исполнения обязательств по настоящему контракту увеличивается соразмерно времени, с учетом ликвидации последствий указанных факторов, в течение которого действовали такие обстоятельства.

10.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие непреодолимой силы, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления известить в письменной форме об этом другую сторону (то же - о прекращении обстоятельств непреодолимой силы).

Несвоевременное сообщение об обстоятельствах непреодолимой силы лишает соответствующую сторону права ссылаться на них в будущем.

10.4. Если непреодолимые обстоятельства будут длиться свыше трех месяцев, стороны вправе расторгнуть настоящий контракт.

11.УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА

11.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом одной из Сторон контракта от его исполнения в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Свердловской области.

11.2. Заказчик вправе требовать расторжения контракта у Подрядчика в судебном порядке в следующих случаях:

11.2.1. Однократное нарушение Подрядчиком условий контракта, приведшее к снижению качества работ;

11.2.2. Аннулирование документов, других актов, принимаемых государственными органами в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на выполнение работ;

11.3. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работы с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.4. Подрядчик вправе требовать расторжения контракта у Заказчика в судебном порядке в следующих случаях:

11.4.1. при остановке Заказчиком производства работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;

11.4.2. утрата Заказчиком возможности дальнейшего финансирования.

11.5. Расторжение контракта допускается в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта только по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

11.6. Перечень случаев, дающих право Заказчику принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта:

1) отступление Подрядчика в работе от условий контракта или иные недостатки результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ).

11.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.

11.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

11.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.

11.10. Расторжение контракта по совместному решению Заказчика и Подрядчика, осуществляется путем подписания сторонами соглашения об освобождении от обязательств по настоящему контракту. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ, принятых в установленном настоящим контрактом порядке.

11.11. При расторжении контракта незавершенные работы передаются в установленном порядке Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме фактически принятых работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

12. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ

12.1. До передачи Объекта Заказчику риск случайной гибели или повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.

12.2. Риск случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного, используемого для исполнения Контракта имущества, переданного Заказчиком Подрядчику, несёт Подрядчик.

13. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

13.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить объект строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) оборудованием в соответствии с Техническим заданием.

13.2. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

14. СРОКИ ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

14.1. Контракт,  считается заключенным с момента подписания сторонами и действует по 31 декабря 2022 г. включительно, а по оплате до полного исполнения сторонами принятых обязательств.

15. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

15.1. Все изменения и дополнения к настоящему контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.2. Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего контракта, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему контракту.

15.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, то по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.

15.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, применяются нормы законодательства Российской Федерации и нормативные документы.

15.5. Все указанные в контракте приложения являются его неотъемлемой частью.

15.6. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего контракта, разрешаются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензий составляет 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения претензии в письменном виде. При отказе в удовлетворении претензии, либо при отсутствии ответа на претензию свыше 15 дней, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Свердловской области.

15.7. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга документально обо всех изменениях в платежных и почтовых реквизитах. Действия, совершенные по старым адресам (до поступления уведомлений об их изменении), засчитываются во исполнение обязательств.

15.8. Если иное не предусмотрено Контрактом, уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами по факсимильной связи, электронной почте или иным способом связи при условии, что он позволяет достоверно установить, от кого исходило сообщение и кому оно адресовано.

15.9 Приложения:

15.9.1. Приложение № 1 – Локальный сметный расчет.

15.9.1. Приложение № 2 – Техническое задание.

14. АДРЕСА МЕСТ НАХОЖДЕНИЯ,

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| Заказчик: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 5 «Сказка» Финансовое управление(МАДОУ«Детский сад № 5») (л/с 30906000050) Юридический/фактический адрес: 623751,Свердловская область, г. Реж ул. Калинина, 12 ИНН 6628009687 КПП 667701001 БИК 016577551Уральское ГУ Банка России//УФК по Свердловской области, г. Екатеринбург р/с 03234643657200006200 кор.сч. 40102810645370000054 __________________/Л. В. Лищинская/ М. п. | Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Ногин Владимир Анатольевич ИНН 450201556312 ОГРН 322665800003886 Юридический адрес: 620028 г. Екатеринбург, ул. Татищева, 47А кв.84 Тел.: 8 (343) 287-92-92 р/сч 40802810538030011687 в ФИЛИАЛ «ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ» АО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046577964 к/сч 30101810100000000964 _________________/ В.А. Ногин / М. п. |
| --- | --- |

Приложение № 1 к

Контракту  №  _______________   от «____»  марта 2022 года

Локально – сметный расчет  (смета) Замена ограждения территории МАДОУ  «Детский сад № 5 «Сказка»

| ЗАКАЗЧИК Заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» __________________/Л. В. Лищинская/ м.п. | ПОДРЯДЧИК ___________/В.А. Ногин / м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2 к

Контракту  №  _______________   от 25 марта 2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Условные обозначения и сокращения

| Обозначение Наименование | Наименование |
| --- | --- |
| СНиП 3.01.04-87* | Приёмка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Изменения (И-1-88) |
| СНиП 3.03.01-87 | Несущие и ограждающие конструкции |
| СНиП 12-01-2004 | Организация строительства |
| СНиП 12-03-2001 | Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования |
| СНиП 12-04-2002 | Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. |
| ГОСТ 12.1.004-91 | ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. Изменение (И-1-95). |
| ГОСТ 12.1.019-79 | Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты |
| ГОСТ 12.1.046-85 | ССБТ. Строительство. Нормы освещения строительных площадок. |
| ГОСТ Р 12.4.0262001 | ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний |
| ГОСТ 12.4.059-89 | ССБТ. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия |
| ГОСТ 23407-78 | Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия. |
| СП 12-136-2002 | Свод правил. Решения по охране труда и промышленной безопасности в ПОС и Ш1Р. |
| ПОТ Р М-012-2000 | Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте. Постановление Минтруда и социального развития РФ. |
| Ш1Б-01-93** | Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. Утверждены МВД РФ. |

- Требования к выполнению работ

Подрядчик должен соблюдать требования  СНиП и ГОСТ.

Работы выполняются строго в соответствии с  настоящим Техническим заданием.

Подрядчик самостоятельно получает в случае необходимости соответствующее  разрешение на производство ремонтных Работ  и сопутствующих Работ. Подрядчик  несет ответственность за безопасность места проведения Работ, за безопасность проведения самих Работ, за своевременное их окончание и за качество выполнения благоустройства,  как во время проведения Работ, так и после их завершения.

При проведении работ Подрядчик обязан неукоснительно соблюдать требования организаций по соблюдению техники безопасности.

Приобретение материалов для проведения ремонтных работ   возлагается на подрядчика. Приобретенные материалы должны строго соответствовать техническим характеристикам локально-сметного  расчета и техническому заданию.

До начала  работ должны быть полностью закончены все работы подготовительного периода.  Заказчик должен проверить готовность строительной площадки. Если намеченные мероприятия согласно перечню работ не обеспечивают  безопасных методов ведения работ, Подрядчик намечает дополнительные мероприятия по предупреждению несчастных случаев, о которых незамедлительно сообщает Заказчику.

Демонтаж старого  ограждения выполняет Подрядчик. Работы по демонтажу строительных конструкций,а также расчистка площадей от кустарника, мелколесья и валка деревьев должны вестись под постоянным техническим  надзором производителя работ.

Монтажные работы выполняются в соответствии  с технологическими требованиями, последовательно.

Организация и технология  выполнения    работ должна проводиться согласно  требованиям СНиП и удовлетворять требованиям ГОСТ по монтажу металлических ограждений.

Качество монтажа  обеспечиваются текущим контролем технологических процессов подготовительных и основных работ, а также при приемке работ будут произведены замеры диаметра прутка  и всего вновь смонтированного металлического ограждения. Приемка смонтированного ограждения оформляется актом приемки работ. Качество работы оценивается степенью соответствия фактических параметров и характеристик.

Диаметр прутка не менее: Вертикальной 5 мм, Горизонтальной 2x6 мм с учетом полимерного покрытия.

Высота ограждения не менее 2430 мм

RAL – по согласованию с заказчиком.

Высота профилированных столбов – не менее 4000мм и сечение не менее 80*80*2 мм.

Техника безопасности на рабочих местах обеспечивается строгим соблюдением требований ППБ-01-93 и ГОСТ 12.1.004-91. Электробезопасность на рабочих местах обеспечивается в соответствии с требованиями ПОТ РМ -016-2001  . Расположение и конструкция ограждений участка работ должна соответствовать требованиям ГОСТа 23407-78. При организации и проведении кровельных  монтажных работ должны выполняться требования СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 и ГОСТ 12.4.011-89.

Гарантийный срок на выполненные работы составляет   5 лет  с момента подписания акта       выполненных работ.

Работы по замене ограждениявыполняются  бригадой монтажников, оператором крана и стропальщиками Подрядчика,  имеющих квалификацию для данного вида работ и соответствующий  допуск к производству работ.

При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством РФ и документами Администрации Режевского городского округа требования по контрольно-пропускному и внутреннему  режиму объекта.

Подрядчик обязан определить и согласовать с Заказчиком места складирования строительных материалов, места расположения контейнеров-накопителей под мусор.

Транспортировка рабочих на место проведения работ обеспечивается Подрядчиком.

Уборка объекта ремонта и вынос мусора осуществляется ежедневно силами Подрядчика. Мусор должен быть упакован в мешки, ящики или другую тару, исключающую загрязнение и повреждение отделочных покрытий мест общего пользования.

Весь образовавшийся строительный мусор должен быть вывезен на полигон ТБО.

Подрядчик обязан обеспечить в процессе выполнения ремонтных, электромонтажных и иных работ бесперебойное энергоснабжение и водоснабжение объекта, а также возможность нормальной эксплуатации помещений, не относящихся к объектам ремонта и функционирования всех коммуникаций для выполнения должностными лицами и сотрудниками предприятия Заказчика своих функциональных обязанностей.

При производстве скрытых работ Подрядчику необходимо осуществлять их выполнение с оформлением в установленном порядке Актов скрытых работ и фотоотчетом с вызовом Заказчика либо его уполномоченного представителя.

Состав и содержание работ.

Выполнить демонтажные работы по разборке старого ограждения.

Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли

Валка деревьев с применением автогидроподъемника без корчевки пня породы тополь при диаметре ствола: до 100 см

Выполнение монтажных работ по установки новых панелей ограждения.

Гарантия: на выполненные Работы, примененные материалы, изделия 60 месяцев после подписания Акта сдачи- приемки  выполненных Работ.

| ЗАКАЗЧИК Заведующий МАДОУ «Детский сад № 5» __________________/Л. В. Лищинская/ м.п. | ПОДРЯДЧИК ___________/В.А. Ногин / м.п. |
| --- | --- |